| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_WBS |
| VERSIONE: | 1.0 |
| DATA: | 10/01/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

# Work Breakdown Structure (WBS)

## 1. Introduzione

La Work Breakdown Structure (WBS) scompone il progetto in componenti gestibili, definiti "Work Packages", necessari per il completamento della piattaforma web.

## 2. Struttura Gerarchica (Hierarchical View)

- 1. Project Management

  - 1.1 Initiating (Project Charter, Team Contract)

  - 1.2 Planning (WBS, SPMP, RMP)

  - 1.3 Monitoring & Control (Status Reports)

  - 1.4 Closing (Presentazione, Post-Mortem)

- 2. Requirement Analysis

  - 2.1 Elicitation (Interviste, Scenari)

  - 2.2 Stesura RAD (Requisiti Funzionali/Non Funzionali)

- 3. System Design

  - 3.1 Architettura Software (SDD - 4 Moduli)

  - 3.2 Database Design (Schema E-R MySQL)

  - 3.3 Interface Design (Mockup Thymeleaf)

- 4. Implementation (Sviluppo)

  - 4.1 Setup (Spring Boot, GitHub, MySQL)

  - 4.2 Backend Development

    - 4.2.1 Modulo M1: Gestione Enti/Richieste

    - 4.2.2 Modulo M2: Gestione Volontari

    - 4.2.3 Modulo M3: Gestione Donazioni

    - 4.2.4 Modulo M4: Matching Engine

  - 4.3 Frontend Development (Thymeleaf + Bootstrap)

- 5. Testing

  - 5.1 Test Plan & Design (TP, TCS)

  - 5.2 Unit Testing (JUnit)

  - 5.3 System Testing & Bug Fixing (TIR)

## 3. WBS Dictionary (Esempio per Work Packages Critici)

WBS ID: 4.2.1 Nome Task: Sviluppo Backend M1 (Enti/Richieste) Responsabile: Membro 1 Durata: 10 giorni Descrizione: Implementazione dei Controller e Service per la gestione CRUD delle richieste di aiuto. Input: SDD (Specifiche API), Database Schema. Output: Codice Java (Controller, Service, Repository), Unit Test. Rischi: Ritardi nell'integrazione con il Database.

WBS ID: 4.2.4 Nome Task: Sviluppo Backend M4 (Matching Engine) Responsabile: Membro 4 Durata: 14 giorni Descrizione: Implementazione dell'algoritmo (Strategy Pattern) per abbinare richieste e risorse. Input: Requisiti logici (RAD), Classi M1, M2, M3. Output: Motore di matching funzionante. Rischi: Complessità computazionale, difficoltà nel testare scenari limite.