| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_RMP |
| VERSIONE: | 1.0 |
| DATA: | 10/01/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

## 1. Introduzione

Questo documento identifica, analizza e pianifica la risposta ai rischi del progetto.

## 2. Risk Breakdown Structure (Categorie)

I rischi sono stati classificati nelle seguenti categorie:

- Tecnici: Legati a Spring Boot, Thymeleaf o Database.

- Organizzativi: Legati al team, scadenze e disponibilità.

- Requisiti: Legati a modifiche o incomprensioni delle specifiche.

| ID | Categoria | Descrizione Rischio | Prob. (1-5) | Impatto (1-5) | Strategia di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Tecnico | Learning Curve Thymeleaf: Difficoltà iniziale con il template engine. | 3 | 4 | Mitigazione: Uso template Bootstrap standard; Pair Programming. |
| R02 | Tecnico | Conflitti Merge Git: Lavorando in 4 parallelamente. | 5 | 3 | Mitigazione: Branch separati per feature; Pull Request obbligatorie. |
| R03 | Funzionale | Spam/Fake News dai Cittadini: L'apertura al pubblico potrebbe portare a segnalazioni false che intasano il sistema. | 4 | 5 | Mitigazione (Design): Implementato workflow di Validazione Obbligatoria da parte dell'Ente prima della pubblicazione. |
| R04 | Organizzativo | Collo di bottiglia sull'Ente: Se arrivano troppe segnalazioni, l'Ente (Membro 1) non riesce a valutare in tempo. | 2 | 4 | Contingenza: Implementare filtri automatici o assegnare privilegi di validazione temporanei ad altri admin. |