| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_WBS |
| VERSIONE: | 1.0 |
| DATA: | 10/01/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

# Work Breakdown Structure (WBS)

## 1. Introduzione

La Work Breakdown Structure (WBS) scompone il progetto in componenti gestibili, definiti "Work Packages", necessari per il completamento della piattaforma web.

## 2. Struttura Gerarchica (Hierarchical View)

## 1. Project Management

## 1.1 Initiating (Project Charter, Team Contract)

## 1.2 Planning (WBS, SPMP, RMP)

## 1.3 Monitoring (Status Reports, Meeting Minutes)

## 1.4 Closing (Presentazione Finale, Post-Mortem)

## 2. Requirement Analysis

## 2.1 Elicitation (Interviste)

## 2.2 Stesura RAD (Inclusi nuovi Requisiti Cittadino/Validazione)

## 3. System Design

## 3.1 Architettura Software (SDD)

## 3.2 Database Design (Schema E-R con tabelle Utenti/Richieste)

## 3.3 UX/UI Design (Mockup Dashboard Ente, Volontario, Cittadino)

## 4. Implementation (Sviluppo)

## 4.1 Setup Ambiente (Spring Boot, GitHub, DB)

## 4.2 Backend Development

## 4.2.1 Modulo M1 (Ente): CRUD Richieste e Logica di Validazione (Approve/Reject).

## 4.2.2 Modulo M2 (Volontari): Gestione Candidature.

## 4.2.3 Modulo M3 (Donazioni): Gestione Beni.

## 4.2.4 Modulo M4 (Core): API Segnalazione Cittadino e Matching Engine.

## 4.3 Frontend Development

## 4.3.1 Integrazione Thymeleaf + Bootstrap.

## 4.3.2 Sviluppo Dashboard Ente (Tabella Validazione).

## 4.3.3 Sviluppo Form Segnalazione Cittadino (Accesso Pubblico).

## 5. Testing

## 5.1 Unit Testing (JUnit)

## 5.2 Integration Testing (Flusso Cittadino -> Ente)

## 5.3 Bug Fixing (TIR)

## 3. WBS Dictionary (Esempio per Work Packages Critici)

WBS ID: 4.2.1 Nome: Backend Validazione Ente Responsabile: Membro 1 Descrizione: Implementazione endpoint per trasformare lo stato di una richiesta da IN ATTESA a APERTA o RIFIUTATA.

WBS ID: 4.3.3 Nome: Frontend Cittadino Responsabile: Membro 4 Descrizione: Creazione della pagina pubblica per l'invio di segnalazioni SOS. Il form deve essere accessibile senza login complesso.