| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_TP |
| VERSIONE: | 3.0 |
| DATA: | 3/03/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA E PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

### 1. Introduzione

Il progetto mira a sviluppare la piattaforma "RinascitaDigitale" per la gestione centralizzata delle emergenze, coordinando Enti, Volontari e Donatori. Il sistema permette di ottimizzare gli aiuti tramite un algoritmo di matching e di gestire le risorse in tempo reale. Il presente documento di Test Plan ha l’obiettivo di descrivere ed analizzare le attività di Testing pianificate per la suddetta piattaforma, al fine di garantire che ogni aspetto funzioni in modo corretto e rispetti i requisiti funzionali e non funzionali.

### 2. System Overview

Il sistema proposto è basato su un'architettura Client-Server disaccoppiata (REST), abbandonando il rendering lato server per una maggiore scalabilità.

- Frontend (Client): Interfaccia utente sviluppata in HTML5, CSS3 (Bootstrap 5) e JavaScript (Vanilla). Il client comunica con il server esclusivamente tramite chiamate asincrone (fetch API) scambiando dati in formato JSON.

- Backend (Server): La logica di business è sviluppata in Java con framework Spring Boot, esponendo endpoint RESTful.

- Database: Per la persistenza dei dati viene utilizzato il RDBMS MySQL, acceduto tramite Spring Data JPA.

### 3. Relazione con altri documenti

Per la corretta individuazione dei test case, si fa riferimento agli altri documenti di progetto:

- 3.1 Relazione con il RAD: I test case verificano i requisiti funzionali (RF) assegnati ai 3 membri del team.

- 3.2 Relazione con il SDD: La strategia di test rispetta la suddivisione in moduli REST (Controller/Service) definita nell’architettura.

- 3.3 Relazione con il DPD: I test unitari verificheranno anche la corretta implementazione dei pattern (es. verificare che la DonationFactory crei l'oggetto giusto).

### 4. Features to be tested

Verrà data priorità all’attività di testing sui moduli "Core" assegnati ai membri:

- Gestione Richieste ed Enti (M1 - Luca): Creazione segnalazioni SOS, validazione Ente, cambi di stato.

- Gestione Volontari (M2 - Cristian): Candidatura ai task, gestione profilo.

- Gestione Donazioni e Matching (M3 - Antonio): Inserimento beni nel catalogo (Factory), esecuzione algoritmo di Matching (Strategy) e gestione priorità.

### 5. Pass/Fail criteria

Le attività di testing sono mirate all’identificazione di eventuali faults.

- PASS (Successo): Il sistema risponde con codice HTTP 200/201 (OK) e il JSON restituito contiene i dati attesi.

- FAIL (Fallimento): Il sistema risponde con codici di errore (4xx, 5xx) non previsti, o i dati salvati nel DB non sono consistenti.

### 6. Testing approach

L’attività di testing coprirà diversi livelli:

6.1 Unit Testing (White-Box) Verifica il funzionamento delle singole classi Java in isolamento (Service e Utility).

- Strumenti: JUnit 5, Mockito (per simulare il Database/Repository).

- Responsabilità: Ogni membro scrive gli Unit Test per il proprio modulo Java.

6.2 Integration/System Testing (Black-Box) Verifica il flusso completo dall'interfaccia utente al database.

- Approccio: Si simulano le azioni utente sui form HTML (es. "Compila form donazione", "Clicca invia") e si verifica che la chiamata API restituisca success: true.

- Tecnica: Category Partition per definire gli input (es. "Quantità negativa" vs "Quantità positiva").

6.3 Acceptance Testing Test finale eseguito simulando uno scenario reale (es. "Scenario Alluvione") per validare che il sistema supporti il flusso completo: Cittadino segnala -> Ente approva -> Volontario accetta -> Donatore offre beni.

### 7. Testing schedule

- Pianificazione: Definita nel presente documento (TP).

- Design Test: Definizione dei casi nel documento TCS.

- Esecuzione: Durante lo sviluppo e prima del rilascio finale.

- Reporting: Tracciamento dei bug nel documento TIR e riepilogo nel TSR.

### 8. Test Cases Strategy

L’approccio per la definizione dei test frame sarà il Category Partition. Gli input saranno partizionati in classi di equivalenza (es. "Data scadenza passata", "Data scadenza futura") per massimizzare la copertura con il minimo numero di test. Per i dettagli, vedere il documento TCS.