| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_LL |
| VERSIONE: | 1.0 |
| DATA: | 10/01/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

## 1. Scopo del documento

Il presente documento raccoglie le "lezioni apprese" (Lessons Learned) durante il ciclo di vita del progetto Rinascita Digitale. L'obiettivo è analizzare cosa ha funzionato, cosa poteva andare meglio e quali conoscenze tecniche e gestionali il team ha acquisito, per capitalizzare l'esperienza in vista di progetti futuri.

## 2. Approccio

L'analisi è stata condotta tramite una riunione di retrospettiva finale (Post-Mortem Meeting) in cui ogni membro del team ha espresso il proprio parere su:

- Scelte tecnologiche.

- Gestione dei tempi.

- Dinamiche di gruppo.

## 3. Analisi del Progetto

### 3.1 Obiettivi del Sistema

Il progetto mirava a creare una piattaforma di logistica per le emergenze.

- Successi: Il sistema è pienamente operativo e soddisfa i requisiti funzionali critici (Matching, Gestione Donazioni). La scelta di realizzare una Web App Responsive invece di app native separate ha permesso di consegnare il prodotto in tempo.

- Gap: Alcune funzionalità accessorie (es. mappa interattiva live) sono state semplificate in liste testuali per rispettare la scadenza.

### 3.2 Schedulazione delle Attività

- Pianificazione: La WBS iniziale si è rivelata abbastanza accurata per la fase di Backend.

- Deviazioni: La fase di integrazione (Frontend + Backend) ha richiesto il 30% del tempo in più rispetto al previsto, causando una fase di "crunch" (lavoro intensivo) nella prima settimana di Gennaio.

### 3.3 Ostacoli Riscontrati (Pain Points)

- Curva di Apprendimento Thymeleaf: Sebbene efficace, la sintassi del template engine ha creato inizialmente confusione nella gestione dei form complessi rispetto a framework JavaScript puri.

- Spring Security: La configurazione della sicurezza (CSRF, sessioni) è stata il blocco tecnico principale, risolto solo grazie al Pair Programming tra i membri.

- Merge Conflicts: Lavorando in 4 sullo stesso repository, ci sono stati conflitti frequenti sui file di configurazione (application.properties) e sui file CSS comuni.

### 3.4 Uso dei Tool

- GitHub: Fondamentale per il versioneamento. L'uso dei Branch per feature ha salvato il progetto in più occasioni.

- IDE (IntelliJ): L'integrazione nativa con Spring Boot ha accelerato lo sviluppo.

## 4. Analisi delle Dinamiche di Team (Management)

Non essendoci un Project Manager unico, il team ha adottato una gestione democratica e distribuita.

### 4.1 Punti di Forza

- Supporto Reciproco: Quando il Modulo Donazioni era in ritardo, gli altri membri hanno sospeso i loro task non critici per aiutare.

- Flessibilità: Il team ha saputo ri-prioritizzare i requisiti (togliendo le feature "nice-to-have") durante la crisi di metà progetto senza perdere la calma.

### 4.2 Aree di Miglioramento

- Comunicazione Iniziale: Nelle prime settimane c'è stata poca comunicazione sui dettagli delle API, costringendo a riscrivere alcune interfacce Java.

- Testing: I test sono stati scritti quasi tutti alla fine. Un approccio TDD (Test Driven Development) avrebbe evitato i bug di regressione trovati a Gennaio.

5. Conclusioni

- Il progetto Rinascita Digitale è stato un successo formativo. Il team ha acquisito competenze solide su Spring Boot e sulla gestione del ciclo di vita del software. La lezione principale appresa è l'importanza dell'integrazione continua: aspettare troppo per unire i moduli sviluppati separatamente è un rischio che non ripeteremo in futuro.