| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_PC |
| VERSIONE: | 1.0 |
| DATA: | 07/01/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

## 1. Description and Boundaries

Il progetto Rinascita Digitale mira a creare una piattaforma Web centralizzata per la gestione efficiente delle emergenze (terremoti, alluvioni, crisi sanitarie). Attualmente, la gestione di volontari e donazioni avviene spesso in modo frammentato. La nostra piattaforma risolve questo problema coordinando Enti, Volontari e Donatori in un unico ambiente digitale.

Il sistema si basa su un'architettura Web (Backend Java Spring Boot, Front End Thymeleaf + Bootstrap, Database MySQL) e include quattro macro-funzionalità principali...

- Gestione Richieste (M1): Gli Enti possono pubblicare richieste di aiuto specifiche (es. "Servono 10 medici").

- Gestione Volontari (M2): I cittadini possono registrarsi, indicare le proprie skill e candidarsi ai task.

- Gestione Donazioni (M3): Un catalogo digitale per tracciare beni materiali (cibo, farmaci, vestiti) offerti dai cittadini.

- Matching Engine (M4): Un algoritmo intelligente che abbina automaticamente le richieste aperte con i volontari o le donazioni più adatte (basandosi su vicinanza e skill).

## 2. Project Objectives

Rinascita Digitale punta a:

- Ridurre del 40% il tempo di assegnazione dei volontari durante un'emergenza.

- Azzerare gli sprechi di donazioni (evitando beni scaduti o non necessari) grazie al tracciamento in tempo reale.

- Fornire una dashboard di supervisione chiara per gli Enti gestori.

3. Budget Information

Il budget è stimato in base alle ore-uomo necessarie per lo sviluppo dei 4 moduli e alle risorse infrastrutturali (Server, Database). Sono state allocate circa 20 ore a settimana per membro del team.

## 4. Deliverables

Project Management:

- Project Charter, WBS, SPMP (Project Plan).

- Risk Management Plan (RMP).

- Presentazione Finale.

Prodotto Software:

- RAD: Analisi dei Requisiti.

- SDD: Design del Sistema e Architettura.

- DPD: Documento dei Design Pattern (Strategy, Observer, Factory).

- TP, TCS, TIR, TSR: Suite completa di documentazione di Testing.

- Codice Sorgente (Java/Flutter/React) e Script SQL.

## 5. Schedule and Milestones

- 15/11/2025: Avvio Progetto (Initiating).

- 17/12/2025: Consegna RAD (Analisi).

- 07/01/2026: Consegna SDD e DPD (Design).

- 15/01/2026: Completamento Testing e Documentazione (TCS, TSR).

- ??? Rilascio Finale.

## 6. Project Success Criteria

Il successo sarà valutato in base a:

- Funzionalità: Corretto funzionamento dell'algoritmo di Matching (Core feature).

- Qualità: Superamento del 100% dei Test Case critici (come da TSR).

- Usabilità: Interfaccia Web accessibile da qualsiasi dispositivo (Responsive).