| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_WBS |
| VERSIONE: | 3.0 |
| DATA: | 16/03/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

# Work Breakdown Structure (WBS)

### 1. Introduzione

La Work Breakdown Structure (WBS) scompone il progetto "Rinascita Digitale" in componenti gestibili, definiti "Work Packages", necessari per il completamento della piattaforma web.

### 2. Struttura Gerarchica (Hierarchical View)

1. Project Management

- 1.1 Initiating (Project Charter, Team Contract)

- 1.2 Planning (WBS, SPMP, RMP)

- 1.3 Monitoring (Status Reports, Meeting Minutes)

- 1.4 Closing (Presentazione Finale, Post-Mortem)

2. Requirement Analysis

- 2.1 Elicitation (Interviste simulate Enti/Volontari)

- 2.2 Stesura RAD (Inclusi nuovi flussi Cittadino -> Ente)

3. System Design

- 3.1 Architettura Software (SDD - Architettura RESTful e HTML/JS)

- 3.2 Database Design (Schema logico relazionale per MySQL)

- 3.3 ODD e Pattern Design (DPD - Observer, Strategy, Factory)

- 3.4 UX/UI Design (Mockup interfacce web responsive)

4. Implementation (Sviluppo Core)

- 4.1 Setup Ambiente (Spring Boot, GitHub Repo, Database MySQL)

- 4.2 Backend Development (API REST in Java Spring Boot)

  - 4.2.1 Modulo M1 (Gestione Richieste): API creazione SOS Cittadino e Validazione Ente. (Luca)

  - 4.2.2 Modulo M2 (Gestione Volontari): API Candidature e Profilazione. (Cristian)

  - 4.2.3 Moduli M3 & M4 (Donazioni & Matching): API Catalogo Beni, Logica Factory e Strategy Pattern per abbinamento. (Antonio)

- 4.3 Frontend Development (Client-Side Rendering)

  - 4.3.1 Setup UI Framework (HTML5, Vanilla JS, chiamate Fetch, Bootstrap 5).

  - 4.3.2 Frontend M1: Form Segnalazione SOS e Dashboard Validazione.

  - 4.3.3 Frontend M2: Area Volontari (Task Board).

  - 4.3.4 Frontend M3/M4: Catalogo Donazioni e Admin Dashboard per Matching.

5. Testing & Quality Assurance

- 5.1 Test Planning (TP, TCS)

- 5.2 Esecuzione Test & Bug Fixing (JUnit 5, Mockito)

- 5.3 Test Reporting (TIR, TSR)

### 3. WBS Dictionary (Work Packages Critici)

Per chiarire la divisione delle responsabilità nel team a 3, si dettagliano i task di sviluppo backend più critici:

- WBS ID: 4.2.1

  - Nome: Backend Richieste e Validazione

  - Responsabile: Luca Di Gennaro (M1)

  - Descrizione: Implementazione degli endpoint REST per il salvataggio delle segnalazioni (Stato: IN ATTESA) e per la validazione da parte dell'Ente (Transizione verso APERTA o RIFIUTATA). Include l'implementazione dell'Observer Pattern per le notifiche.

- WBS ID: 4.2.2

  - Nome: Backend Gestione Volontari

  - Responsabile: Cristian Ferrara (M2)

  - Descrizione: Sviluppo logica di iscrizione volontari, gestione delle competenze (skill mediche/logistiche) e cambio di stato delle richieste verso "IN CORSO" a seguito di una candidatura.

- WBS ID: 4.2.3

  - Nome: Backend Matching & Donazioni

  - Responsabile: Antonio SanGiovanni (M3 & M4)

  - Descrizione: Unificazione del motore di calcolo e delle risorse. Implementazione della DonationFactory per gestire l'inserimento di cibo/farmaci/vestiario e del MatchingEngine (Strategy Pattern) per abbinare le risorse in base alla vicinanza o alla competenza.