| PROGETTO: | RINASCITA DIGITALE |
| --- | --- |
| RIFERIMENTO: | RINASCITA DIGITALE_RMP |
| VERSIONE: | 1.0 |
| DATA: | 10/01/2026 |
| DESTINATARIO: | PROF.PALOMBA PROF.SSA FERRUCCI |
| PRESENTATO DA: | NC01 |

## 1. Introduzione

Questo documento identifica, analizza e pianifica la risposta ai rischi del progetto.

## 2. Risk Breakdown Structure (Categorie)

I rischi sono stati classificati nelle seguenti categorie:

- Tecnici: Legati a Spring Boot, Thymeleaf o Database.

- Organizzativi: Legati al team, scadenze e disponibilità.

- Requisiti: Legati a modifiche o incomprensioni delle specifiche.

| ID | Categoria | Descrizione Rischio | Probabilità (1-5) | Impatto (1-5) | Strategia di Mitigazione |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Tecnico | Learning Curve Thymeleaf: Il team potrebbe avere difficoltà iniziali con il template engine. | 3 | 4 | Mitigazione: Uso di template Bootstrap pre-configurati; sessione di studio comune nella Settimana 1. |
| R02 | Tecnico | Conflitti Merge Git: Lavorando in parallelo su 4 moduli, potrebbero sorgere conflitti nel codice. | 5 | 3 | Mitigazione: Branch separati per ogni modulo (feature/M1, feature/M2); Pull Request obbligatorie. |
| R03 | Organizzativo | Ritardo consegna M4: L'algoritmo di Matching è complesso e potrebbe richiedere più tempo. | 2 | 5 | Contingenza: Semplificare l'algoritmo nella v1.0 (es. matching solo per zona e non per skill). |
| R04 | Requisiti | Scope Creep: Aggiunta di feature non previste (es. Chat real-time). | 3 | 3 | Mitigazione: "Feature Freeze" rigoroso alla fine della fase di Design. |